Semana 3

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: Katlheen Valeska Rodriguez Garcia |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado De Software | Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software |
| Profesor: Carlos Ignacio Valverde Olivares | Fecha: 08-06-2026 |

# Descripción de la actividad
En esta actividad sumativa en parejas deberás consolidar la información recabada durante las semanas 1 y 2 aplicando las mejoras en base a los comentarios realizados por tu docente. Adicionalmente deberás elaborar el plan de trabajo que detalle las actividades necesarias para la realización de tu proyecto.

## Instrucciones específicas

Copia y pega la información de la semana 1 y 2 en este formato de respuesta. Posteriormente, elabora el plan de trabajo de tu proyecto utilizando la tabla que se presenta a continuación.
Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tu docente.

| 1. Nombre del proyecto | Plataforma de Soporte Inteligente para Agentes de Atención al Cliente. |
| --- | --- |

2. Descripción Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web nativa en la nube, estructurada bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS) y orientada a optimizar las operaciones de los centros de atención al cliente y BPO (Contact Centers). El sistema integrará un modelo de Lenguaje Grande (LLM) mediante un enfoque RAG (Retrieval-Augmented Generation) que consumirá documentaciones operativas de los diferentes clientes (como manuales, normativas). Esto permitirá a los agentes realizar consultas en lenguaje natural, con el fin de recibir respuestas claras y planes de acción inmediatos durante la atención. La plataforma se basará en una arquitectura de microservicios (contenerizados en Docker) y de despliegue continuo (CI/CD) con GitHub Actions. La plataforma contemplará las siguientes funcionalidades específicas: - Módulo de carga e indexación de manuales operativos y normativas de la empresa. - Módulo de consulta con interfaz de chat en lenguaje natural impulsado por el modelo LLM de Azure OpenAI. - Sistema de autenticación de agentes (Identity as a Service). - Motor de escalamiento asincrónico orientado a eventos para la derivación automatizada de casos complejos hacia áreas especialistas, utilizando colas de mensajería para garantizar alta disponibilidad y liberar inmediatamente la interfaz del agente de primera línea.

| 3. Fundamentación Proyecto |  |
| --- | --- |
| Relevancia del proyecto | En el campo laboral de la atención al cliente, un cuello de botella crítico es el tiempo que invierten los agentes buscando respuestas a consultas complejas en manuales o normativas extensas. Esta lentitud aumenta los tiempos promedio de operación (TMO), desmejorando la experiencia del usuario y causando frustración en el personal. Este proyecto se seleccionó debido al auge y la viabilidad técnica actual de la Inteligencia Artificial generativa, transformando documentación estática en una base de conocimiento dinámica y conversacional. El aporte de valor radica en la reducción significativa del tiempo de atención, mejorando la exactitud de las respuestas entregadas al usuario final. Además, el uso del esquema RAG aporta un valor en ciberseguridad y cumplimiento normativo corporativo ya que los datos y consultas se procesan de forma aislada sin reentrenar ni exponer data confidencial en modelos públicos de IA, mitigando los riesgos legales y protegiendo la privacidad. Tabla de Homologación (Estado del Arte): Criterio de Comparación; Solución Tradicional (PDFs y Carpetas Compartidas); Chatbots Convencionales (Árboles de Decisión); Plataforma de Soporte Inteligente (Propuesta RAG). Tiempo de búsqueda; Alto (requiere lectura manual y uso de Ctrl+F básico).; Bajo para preguntas preconfigurada pero nulo para casos no programados.; Inmediato (segundos en procesar miles de páginas de texto).. Comprensión de contexto; Inexistente (depende de la coincidencia exacta de palabras clave).; Muy limitada (falla si el usuario cambia la estructura de la frase).; Alta (interpreta sinónimos, intenciones y tecnicismos en lenguaje natural).. Costo y facilidad de actualización; Bajo costo de almacenamiento, pero alto costo en horas de inducción de personal.; Muy alto (requiere reprogramar flujos lógicos manualmente ante cada cambio).; Automatizado (basta con cargar el nuevo documento al almacenamiento cloud).. Aplicación de la respuesta; Baja (el agente debe extraer y estructurar el procedimiento por sí mismo).; Media (solo entrega opciones parametrizadas en el menú).; Máxima (redacta una guía paso a paso adaptada directamente a la pregunta).. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto | El desarrollo de esta plataforma de manera individual es completamente viable dentro del marco académico considerando los siguientes factores de gestión, alcance y técnicos: - Duración del bimestre: El plazo de 9 semanas exige una acotación del alcance. Al trabajar de forma independiente, se eliminan los riesgos de desalineación en equipos o la falta de equidad en la carga de tareas. Se planificará un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional enfocado en las capacidades centrales al 80% para la semana 8. - Materiales requeridos: Se optó por .NET Core para el backend por su naturaleza multiplataforma y su alto rendimiento al correr en contenedores Docker, lo que garantiza baja latencia en microservicios. La infraestructura en la nube (cómputo y base de datos relacional) se sustentará mediante créditos de portales educativos como Azure for Students, AWS u OpenAI Developer, reduciendo el costo financiero. - Factores externos que facilitan el desarrollo: El dominio previo de la problemática operativa y de negocio por parte de la desarrolladora (trabaja en el rubro) acelera el levantamiento de requerimientos y permite identificar más rápido necesidades y cuellos de botella. El uso de herramientas de control de versiones como Git y la automatización del despliegue mediante GitHub Actions reducen la sobrecarga operativa. - Factores externos que dificultan el desarrollo y mitigaciones: - Riesgo burocrático: Demoras en la aprobación de accesos en Azure OpenAI Service o AWS. Mitigación: Se define el uso inmediato de la API pública de OpenAI como plan de respaldo, manteniendo una lógica de código. - Riesgo de confidencialidad de la información: Restricciones de privacidad sobre manuales reales corporativos. Mitigación: Se cargará la base de conocimiento utilizando datos genéricos de soporte técnico o normativas públicas de libre distribución, protegiendo el entorno empresarial real. |
| Mercado Objetivo | El mercado objetivo se compone por empresas del sector BPO, agencias de Service Desk y departamentos internos de Customer Experience de medianas y grandes empresas que administren flujos de atención complejos (servicios financieros, telecomunicaciones o salud). El perfil del cliente ideal corresponde a directores de operaciones y gerentes de tecnología que buscan reducir costos operativos y mejorar los indicadores de satisfacción al cliente. La solución se alinea con las tendencias globales del mercado de software, las cuales apuntan de forma acelerada hacia la integración de Inteligencia Artificial para potenciar el talento humano, asegurando la escalabilidad y relevancia a largo plazo del ecosistema del producto. |

| 4. Objetivos |  |
| --- | --- |
| En este apartado debes definir objetivo general y específicos del proyecto. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas. |  |
| Objetivo general | Diseñar e implementar una plataforma web nativa en la nube, bajo un modelo de arquitectura de microservicios, utilizando un modelo de Inteligencia Artificial de procesamiento de lenguaje natural con esquema RAG para automatizar y optimizar la búsqueda en documentación operativa, con el fin de reducir los tiempos de respuesta de los agentes en los centros de atención al cliente de forma segura. |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura base distribuida en la nube utilizando contenedores Docker para los microservicios, configurando un pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) automatizado a través de GitHub Actions. - Construir el backend bajo el framework .NET Core, integrando un servicio de identidad en la nube para el control de acceso seguro, y un Backend for Frontend (BFF) utilizando GraphQL para centralizar las consultas y garantizar un flujo de información eficiente. - Integrar el modelo de Inteligencia Artificial mediante técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), garantizando la consulta segura sin comprometer la privacidad ni la confidencialidad de los datos del negocio. - Evaluar la calidad del código, la seguridad arquitectónica y el rendimiento de la plataforma mediante pruebas unitarias y el análisis estático en herramientas de inspección (como SonarQube), asegurando una cobertura óptima antes del despliegue en producción. - Implementar un sistema de procesamiento asincrónico orientado a eventos, utilizando funciones sin servidor (Serverless) y colas de mensajería (Message Queues), para gestionar eficientemente la extracción de documentos y el escalamiento de tickets, optimizando el rendimiento de la plataforma. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil “Scrum” adaptada para el desarrollo individual. El trabajo se dividirá en sprints de una a dos semanas, utilizando un tablero (en Trello o Jira) para la gestión del "Backlog" (lista de pendientes) y la priorización de funcionalidades.

Tecnologías a utilizar

- Backend: .NET Core para la construcción de microservicios por su alto rendimiento. - Frontend/BFF: GraphQL como Backend for Frontend para optimizar las consultas de la interfaz.. - Infraestructura: Contenedores Docker para asegurar la portabilidad y escalabilidad en la nube. - DevOps: GitHub Actions para el pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). - Inteligencia Artificial: Azure OpenAI Service para el consumo del modelo de Lenguaje Grande (LLM).

Arquitectura

El sistema tendrá una arquitectura nativa en la nube orientada a microservicios. La comunicación con la Inteligencia Artificial se gestionará a través del patrón RAG (Generación Aumentada por Recuperación) para asegurar que las respuestas se basen únicamente en los documentos internos ingeridos, protegiendo la privacidad corporativa y evitando la exposición de datos. Para soportar la alta demanda operativa y evitar latencias en la atención, el diseño será asincrónico y la arquitectura orientada a eventos apoyada en colas de mensajería (Message Queues) y funciones Serverless. Esto resolverá dos cuellos de botella críticos del negocio sin bloquear el servidor principal: primero, la extracción automatizada de texto ante la carga de nuevos manuales operativos; y segundo, el escalamiento de tickets no resueltos hacia equipos de especialistas. De este modo, si la IA no logra resolver el requerimiento, el agente emite el ticket hacia la cola de mensajería e inmediatamente su pantalla queda liberada para continuar atendiendo clientes, delegando el procesamiento pesado al ecosistema de la nube.

Planes

Plan de Calidad Introducción. El propósito de este documento es establecer el marco de aseguramiento y control de calidad para la Plataforma de Soporte Inteligente. Al ser un proyecto individual, la gestión de la calidad se basará en revisiones de código, integración continua y el cumplimiento estricto del patrón RAG en la integración de la Inteligencia Artificial. Objetivo del Plan de Gestión de Calidad. Garantizar que los microservicios en .NET Core, el BFF y el motor de IA cumplan con los más altos estándares de rendimiento, seguridad y precisión, asegurando que los agentes obtengan respuestas correctas. Tiempos de entrega para paquetes de trabajo (Procesos / Entregables del proyecto sujetos a revisión de calidad). - Semana 4: Infraestructura Cloud (Docker y CI/CD) funcional. - Semana 6: Backend y microservicios testeados. - Semana 7: Motor IA (RAG) y colas asincrónicas operativas. - Semana 8: Producto Mínimo Viable (MVP) al 80%. Asignación de responsables del seguimiento de la calidad. Nombre; Rol; Responsabilidad. Katlheen Rodríguez; Desarrolladora Full-Stack y QA; Controlar el seguimiento del proyecto, realizar pruebas unitarias del código y supervisar la precisión del modelo utilizado.. Estándares de Calidad. Estándar; Descripción; Indicador; Fuente de datos. Calidad y Seguridad del Código.; 0 vulnerabilidades críticas o deuda técnica alta.; Reporte de análisis estático.; SonarQube.. Precisión del Motor IA.; Respuestas basadas única y exclusivamente en manuales cargados; % de alucinaciones en respuestas; Pruebas manuales de prompts.. Atributo; Descripción. Tiempo definido; Capacidad de cumplir con los tiempos definidos para los procesos y entregables del proyecto.. Seguridad y Fiabilidad del Código.; Capacidad del backend en .NET Core y los microservicios para operar sin vulnerabilidades críticas de seguridad ni deuda técnica alta.. Precisión del Modelo IA (RAG); Capacidad del motor de Inteligencia Artificial para entregar respuestas correctas basadas exclusivamente en la documentación operativa cargada, protegiendo la privacidad corporativa.. Indicadores de Calidad Indicador; Descripción; Atributo. Índice de desempeño del cronograma.; Cumplir con los tiempos y recursos definidos en el cronograma.; Tiempo definido.. Cantidad de Vulnerabilidades Críticas.; Mantener en cero (0) las brechas de seguridad o "bugs" críticos reportados en el código fuente antes de cada pase a producción.; Seguridad y Fiabilidad del Código.. Tasa de inexactitudes de la IA; Mantener un cero por ciento (0%) de respuestas inventadas o fuera de contexto entregadas por la IA al agente de call center.; Precisión del Modelo IA (RAG).. Instrumento de medición de Calidad Instrumento; Descripción; Estándar; Atributos; Indicador. Curva S; Instrumento para medir el progreso, evaluar el rendimiento y realizar previsiones del flujo del proyecto.; Cumplimiento del plazo en el desarrollo y entrega de los hitos del proyecto; Tiempo definido.; Índice de desempeño del cronograma. SonarQube (Análisis Estático); Herramienta automatizada integrada en el pipeline de GitHub Actions para inspeccionar continuamente la calidad y seguridad del código.; Calidad y Seguridad del Código.; Seguridad y Fiabilidad del Código.; Cantidad de Vulnerabilidades Críticas .. Pruebas Funcionales Manuales; Pruebas de prompts (preguntas en lenguaje natural) para validar que la IA responde utilizando solo los manuales de la base de datos vectorial.; Precisión del Motor IA.; Precisión del Modelo IA (RAG).; Tasa de inexactitudes de la IA.. Mediciones del Control de Calidad Fecha; Proceso / Producto medido; Valor requerido; Valor obtenido; ¿Es aceptable?; Recomendación; Fecha de Resolución. Semana 7; Análisis estático del código backend.; 0 vulnerabilidades críticas; 0 vulnerabilidades críticas; Sí; Mantener el estándar en los próximos microservicios.; N/A. Semana 8; 0% de inexactitudes; 0% de inexactitudes; Sí; Aprobar integración y autorizar pase al entorno de pruebas.; N/A. Plan de Pruebas. Empresa / Organización; Empresa Telecomunicaciones Simulada.. Proyecto; Plataforma de Soporte Inteligente para Agentes de Atención al Cliente. Fecha de preparación; 08 de Junio de 2026. Cliente; Agentes de Atención al Cliente. Patrocinador principal; Carlos Ignacio Valverde Olivares (Docente). Gerente / Líder de Proyecto; Katlheen Rodríguez. Gerente / Líder de Pruebas de Software; Katlheen Rodríguez. Aprobaciones. Nombre y Apellido; Cargo; Departamento u Organización; Fecha; Firma. Katlheen Rodríguez; Líder de Pruebas de Software; Equipo Desarrollo; -; -. Resumen Ejecutivo. Este plan abarca los aspectos generales y la estrategia detallada del proceso de pruebas para la Plataforma de Soporte Inteligente. El propósito principal es validar la arquitectura basada en microservicios, el rendimiento de las colas asincrónicas y certificar la precisión del enfoque RAG impulsado por IA de Azure OpenAI. El plan define el esfuerzo requerido en un entorno ágil de 9 semanas, asegurando la alineación con los objetivos del proyecto y garantizando que el Producto Mínimo Viable (MVP) opere de forma estable en un entorno de pruebas en la nube. Alcance de las Pruebas. Elementos de Pruebas. Los elementos específicos que serán objeto de evaluación técnica y funcional incluyen: - Módulo de carga automatizada e indexación vectorial de documentos corporativos. - Motor de consulta y chat conversacional en lenguaje natural con IA (RAG). - Motor de escalamiento asincrónico a áreas especialistas mediante colas de mensajería. - Flujo de autenticación de agentes (Identity as a Service). Funcionalidades a No Probar. No se realizarán pruebas de desempeño de "estrés masivo extremo" o cargas concurrentes de miles de usuarios. La razón principal de esta exclusión es la limitación técnica y financiera de los créditos otorgados por la cuenta académica de Azure for Students. El riesgo asociado a esta exclusión es bajo, ya que el objetivo académico para la semana 8 es demostrar el concepto arquitectónico en un ambiente de pre-producción (MVP) y no un lanzamiento comercial a gran escala. Enfoque de Pruebas (Estrategia). La estrategia se centrará en garantizar el comportamiento esperado del sistema mediante múltiples capas: - Pruebas de Caja Blanca y Unitarias: Para verificar la cobertura, lógica de los algoritmos y calidad del código fuente del backend construido en .NET Core. - Pruebas Funcionales (Caja Negra): Para validar los procesos del usuario, incluyendo el correcto funcionamiento del chat IA y el botón de derivación asincrónica, comprobando salidas con base a entradas proporcionadas. - Pruebas de Integración: Validarán la consistencia de las interfaces y la comunicación correcta entre los contenedores Docker, el BFF (GraphQL) y la API externa de Azure OpenAI. - Pruebas de Seguridad Estática: Análisis del código fuente buscando prevenir vulnerabilidades y reducir la deuda técnica. Criterios de Aceptación o Rechazo. El plan de pruebas se considerará completado con éxito cuando: - El motor IA (RAG) logre un 0% de inexactitudes. - Se registren 0 vulnerabilidades de seguridad críticas en el análisis estático. - Se valide la ejecución exitosa del 100% en el pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD). Criterios de Suspensión. La ejecución de los casos de prueba se detendrá ante las siguientes circunstancias: - Caída global de los servicios de nube de Microsoft Azure. - Consumo total y bloqueo de la cuota de la API del motor LLM (OpenAI). - Presencia de defectos bloqueantes en el Identity Service que impidan iniciar sesión al sistema. Criterios de Reanudación. Las pruebas se reiniciarán tras la corrección de los defectos críticos o el restablecimiento integral de los servicios de la nube y APIs externas (o el cambio exitoso hacia credenciales públicas de respaldo de OpenAI). Entregables. - Documento final del Plan de Pruebas. - Evidencias de Casos de Pruebas Funcionales (pantallazos del Chat RAG). - Reportes de incidencias gestionados en tableros. - Reportes generados por herramientas de automatización (SonarQube, GitHub Actions). Recursos. Requerimientos de Entornos – Hardware. - Servidores de Aplicación y Red: Entorno alojado en la nube con capacidad de procesamiento para contenedores Docker e indexación de base de datos vectorial. - Equipo para pruebas: Computador PC con procesador y memoria RAM suficientes para ejecutar IDEs y gestionar herramientas de prueba y control de versiones. Requerimientos de Entornos – Software. - Sistemas y Control de Versiones: Repositorios en Git/GitHub para asegurar el acceso al código más reciente. - Herramientas de Pruebas y CI/CD: Acceso a plataformas como GitHub Actions para automatización, y entornos locales integrados (IDE) para depuración y pruebas técnicas. - Software de Seguimiento: Herramientas de gestión ágil (Jira o Trello) para registrar y rastrear bugs o incidencias encontradas. Herramientas de Pruebas Requeridas. - xUnit / NUnit: Frameworks para ejecutar las pruebas unitarias continúas orientadas a la tecnología del proyecto en .NET Core. - Postman / Insomnia: Plataformas para realizar pruebas de integración funcional sobre el Backend for Frontend (GraphQL) y las APIs REST. - SonarQube y OWASP ZAP: Herramientas de seguridad para detectar vulnerabilidades en el código web. Personal. Al tratarse de un proyecto académico y trabajo individual, mi persona unificará los siguientes roles de testing: - Líder de Pruebas (1): Responsable de definir y coordinar los criterios y estrategias de prueba. - Analista de Pruebas (1): Ejecutará y documentará las pruebas funcionales y la revisión conversacional del RAG. - Especialista en Automatización / Integración (1): Estructurará los scripts de validación dentro del pipeline de CI/CD para optimizar las pruebas de regresión. Planificación y Organización. Procedimientos para las Pruebas. - Metodología de Pruebas Ágiles: Las pruebas se ejecutarán de forma continua en paralelo al desarrollo, alineadas con los sprints semanales y fomentando la integración del código al repositorio principal. - Pruebas de Regresión Continuas: Cada vez que se incorporen mejoras al código o a las Azure Functions, el sistema ejecutará automáticamente casos previos integrados en GitHub Actions para asegurar que el sistema continúe funcionando. - Técnica Basada en Riesgos: Las pruebas funcionales manuales se priorizarán hacia el módulo RAG de la Inteligencia Artificial y la correcta derivación asincrónica a la cola de mensajería, por representar el área de mayor criticidad y riesgo de negocio. Matriz de Responsabilidades (RACI). - Diseño de Casos de Prueba: Katlheen Rodríguez (Responsable/Ejecutor). - Aprobación de Entorno y Pruebas: Katlheen Rodríguez (Aprobador). - Auditoría de Código y CI/CD: Herramientas Automatizadas (Consultado/Informado). Cronograma. - Semana 4-5: Pruebas de integración sobre Docker, configuración de bases de datos y test de CI/CD de GitHub Actions. - Semana 6: Pruebas unitarias de los microservicios (.NET Core) y validación del BFF en GraphQL. - Semana 7: Pruebas exhaustivas de precisión conversacional de la IA y el escalamiento por Service Bus. - Semana 8: Pruebas de Aceptación y demostración de MVP (Staging). Premisas. - Limitaciones de Tiempo: Se asume un calendario rígido para tener las pruebas funcionales validadas al 80% antes del corte de la semana 8. - Disponibilidad de Entornos y Recursos: Se asume que el financiamiento de los servicios de nube y la plataforma estarán 100% operativos a tiempo. - Requerimiento de Datos de Prueba: Se asume la premisa crítica de que todos los manuales a indexar por la IA y datos utilizados serán documentos públicos o sintéticos con el fin de resguardar estrictamente la privacidad y no violar Acuerdos de Confidencialidad (NDA) de la empresa real. - Integración Continua con el Desarrollo: Se asume que las pruebas se llevarán a cabo en paralelo con el desarrollo del código mediante integración continua. Plan de Riesgos Empresa / Organización; Empresa Telecomunicaciones Simulada.. Proyecto; Plataforma de Soporte Inteligente para Agentes de Atención al Cliente. Fecha de preparación; 08 de Junio de 2026. Cliente; Agentes de Atención al Cliente. Patrocinador principal; Carlos Ignacio Valverde Olivares (Docente). Gerente / Líder de Proyecto; Katlheen Rodríguez. Gerente / Líder de Pruebas de Software; Katlheen Rodríguez. Propósito y Alcance del Plan. El propósito de este plan es identificar, analizar y mitigar los riesgos técnicos, operativos y de negocio que puedan afectar el desarrollo y la implementación del Producto Mínimo Viable (MVP). El alcance de este plan cubre solo las 9 semanas de duración de la asignatura académica, garantizando que el sistema RAG y los microservicios lleguen funcionales al entorno de Pre-Producción (Staging). Metodología. Al ser un proyecto individual, se adoptará una metodología ágil adaptada (Scrum). Se utilizará un análisis cualitativo de riesgos mediante una matriz de Probabilidad e Impacto. La identificación de nuevos riesgos será continua y se gestionará visualmente como bloqueos dentro del tablero del proyecto (Trello/Jira). Roles y Responsabilidades. - Gerente de Proyecto / Desarrolladora (Katlheen Rodríguez): Responsable de la identificación continua de riesgos técnicos y operativos. Encargada de ejecutar los planes de mitigación y contingencia. - Stakeholder / Patrocinador (Docente): Responsable de recibir las alertas de riesgos críticos a través de las entregas sumativas o comunicación directa y aprobar ajustes excepcionales en el alcance. Calendario. - Semana 4: Evaluación de riesgos de infraestructura Cloud y permisos de Azure. - Semana 6: Evaluación de riesgos técnicos asociados a la integración de .NET Core y GraphQL. - Revisiones Continuas: Evaluación ágil de bloqueos semanales al actualizar el tablero de tareas. Categorías de Riesgo. - Técnicos / Tecnológicos: Fallos de software, latencia en la nube, caídas de API de IA. - Operacionales / Gestión: Tiempos de desarrollo ajustados a 9 semanas. - Legales / Cumplimiento: Privacidad de datos y Acuerdos de Confidencialidad de la información a procesar. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS). - Riesgos Técnicos. - 1.1. Latencia o indisponibilidad en Azure OpenAI Service. - 1.2. Fallos en el despliegue automático de contenedores (Docker/GitHub Actions). - Riesgos Operacionales. - 2.1. Desviación en el cronograma de desarrollo individual. - Riesgos Legales y de Privacidad. - 3.1. Vulneración de datos reales de una empresa al cargar documentos corporativos. Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos. Definiciones de Probabilidad. Muy Alta; 90% - El riesgo ocurrirá casi con total seguridad durante las 9 semanas.. Alta; 70% - Es muy probable que el riesgo ocurra en el ciclo de desarrollo.. Media; 50% - Es posible que el riesgo ocurra.. Baja; 30% - Es poco probable que el riesgo ocurra.. Muy Baja; 10% - Es altamente improbable que el riesgo ocurra.. ## Definiciones de Impacto. ## Objetivo de Proyecto; ## Muy bajo (0,05); ## Bajo (0,10); ## Medio (0,20); ## Alto (0,40); ## Muy Alto (0,80). ## Alcance; ## Impacto imperceptible en el Producto Mínimo Viable (MVP).; ## Afecta procesos menores, resoluble rápidamente sin cambiar la arquitectura.; ## Requiere trabajo adicional pero no mueve la fecha de entrega del MVP.; ## Afecta hitos críticos o módulos importantes de la plataforma.; ## Bloquea totalmente la entrega del MVP RAG en la semana 8.. ## Cronograma; ## Desviación de 1 día.; ## Desviación de 2 a 3 días.; ## Desviación de 1 semana en el Sprint.; ## Desviación de 2 semanas (retraso crítico).; ## Excede las 9 semanas de duración de la asignatura.. ## Calidad; ## Degradación mínima de la interfaz, sin impacto en el usuario.; ## Impacto menor, requiere corrección leve de código.; ## Requiere refactorización, impacto moderado en rendimiento.; ## Impacto alto, la IA es inexacta o el microservicio falla.; ## El producto no es funcional, rechazo total de la plataforma.. ## Matriz de Probabilidad e Impacto. ## Amenazas (Riesgos). ## ID; ## Descripción del Riesgo (Amenaza); ## Probabilidad; ## Impacto; ## Plan de Respuesta (Mitigación). ## R1; ## Demora en aprobación de cuenta de Azure OpenAI Service por parte de Microsoft.; ## Media (0,5); ## Muy Alto (0,80); ## Desarrollar el código con variables de entorno para consultar rápidamente la API pública oficial de OpenAI utilizando credenciales genéricas.. ## R2; ## Conflictos de compatibilidad en la Integración Continua (GitHub Actions y Docker).; ## Alta (0,70); ## Medio (0,20); ## Construir y probar las imágenes de contenedores exhaustivamente en el entorno local antes de hacer push a la nube en la Semana 4.. ## R3; ## Vulneración de Privacidad de Datos de Negocio reales (Incumplimiento de NDA).; ## Alta (0,70); ## Muy Alto (0,80); ## Utilizar exclusivamente manuales 100% de dominio público para poblar la base de datos vectorial de la Inteligencia Artificial.. ## Oportunidades. ID; Descripción de la Oportunidad; Probabilidad; Impacto; Plan de Respuesta (Explotar). O1; Aceleración de escritura de código mediante el uso de herramientas de IA (Cloud Code / GitHub Copilot / Antigravity).; Alta; Alto; Utilizar asistentes de IA de código para acelerar la creación de pruebas unitarias repetitivas en .NET Core, ganando holgura en el cronograma.. # Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders). # El Patrocinador Principal (Docente) tiene una tolerancia muy baja frente a proyectos con arquitectura simple (CRUD / Mantenedores) y una tolerancia alta a que el proyecto acote su alcance funcional (módulos limitados) siempre y cuando se demuestre alta complejidad técnica en la nube (RAG, Serverless, Colas). La tolerancia a no entregar un sistema en el entorno de pruebas (Staging) en la Semana 8 es nula. # Formatos de los Informes. # Se reportará la materialización de cualquier riesgo crítico a través de las entregas Sumativas oficiales (Word / Videos). Si un riesgo técnico bloquea el desarrollo y amenaza la factibilidad del proyecto de manera urgente, se comunicará como excepción a través del canal directo con el profesor. # Seguimiento. # Se implementará una etiqueta visual de color rojo ("Riesgo / Bloqueo") en las tarjetas del tablero. Al inicio de cada bloque de programación semanal, se revisarán los impedimentos etiquetados para aplicar las contingencias documentadas. # Aprobaciones. Aprobador; Fecha; Firma. ## Carlos Valverde; ## 08/06/2026; ## Pendiente. ## Katlheen Rodríguez; ## 08/06/2026; ## Ok. Plan de comunicaciones. Información del Proyecto. Campo; Detalle. Empresa / Organización; Institución Académica (Duoc UC) / Entorno Simulado. Proyecto; Plataforma de Soporte Inteligente para Agentes de Atención al Cliente. Fecha de preparación; 08 de Junio de 2026. Cliente; Agentes de Atención al Cliente / Docente Patrocinador. Patrocinador principal; Carlos Ignacio Valverde Olivares (Docente). Gerente de Proyecto; Katlheen Rodríguez. Restricciones y Premisas. - Restricciones de Tiempo: El tiempo disponible para la comunicación está estrictamente limitado a las 9 semanas de duración de la asignatura. Las comunicaciones formales (entregables) deben ajustarse a los plazos fijos de las Semanas 3, 8 y 9. - Restricciones de Recursos: Al tratarse de un proyecto individual, mi persona asume los roles técnicos y de gestión de proyectos, por lo que la generación de informes exhaustivos se mantendrá al mínimo viable para no retrasar el desarrollo del código. - Restricciones de Herramientas de Comunicación: Se depende de herramientas específicas restringiéndose el uso a las plataformas aprobadas: Ambiente Virtual de Aprendizaje (Buzón Institucional y Foros) para comunicación formal, y la plataforma Discord para consultas técnicas ágiles. - Restricciones de Seguridad y Confidencialidad: Las comunicaciones y demostraciones del producto (videos) que incluyan el funcionamiento del motor de Inteligencia Artificial (RAG) no deben contener datos reales de ninguna empresa, utilizando exclusivamente datos ficticios o de dominio público para evitar infringir Acuerdos de Confidencialidad. - Restricciones de Presupuesto: Las herramientas de comunicación a utilizar serán gratuitas o provistas por la institución educativa. - Premisas: La comunicación fluirá bajo un enfoque ágil adaptado, de manera bidireccional exclusivamente entre la Desarrolladora y el Docente. Requisitos de Comunicaciones de los Interesados Los interesados de este proyecto académico tienen requerimientos de comunicación altamente específicos: - Docente: Requiere validación del avance teórico y técnico para asegurar el alineamiento con la arquitectura Cloud y el modelo RAG. Su requisito de comunicación incluye informes escritos en la Semana 3, un video demostrativo del MVP funcional en la Semana 8, y alertas tempranas asincrónicas en caso de bloqueos técnicos críticos. - Compañeros de Asignatura (Audiencia Secundaria): Requieren visualizar el resultado final y el valor del producto construido, a través de una presentación en video publicada en el foro del curso durante la Semana 9. Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto. Comunicación; Objetivo; Contenido; Formato; Medio; Frecuencia; Plazo Recepción; Responsable; Aprobador; Audiencia / Receptores. Entregas Sumativas (Hitos); Validar el alcance, hitos y arquitectura del proyecto.; Informes académicos y documentación técnica.; Documento Word; Buzón Institucional; Semanas 3 y 8; N/A; Katlheen Rodríguez; Carlos Valverde; Docente. Consultas Técnicas y Alerta de Bloqueos; Resolver dudas de código, accesos Cloud o alertar materialización de riesgos.; Dudas específicas, logs de error, capturas de pantalla de la nube.; Texto y Capturas; Discord Directo; Ad-hoc (cuando se requiera); 24 Horas; Katlheen Rodríguez; N/A; Docente. Presentación Final (Demo); Demostrar el funcionamiento completo del MVP (IA, Microservicios, Colas).; Demostración visual del software interactuando con los usuarios.; Video MP4 / Enlace YouTube; Foro de la Asignatura; Semana 9; N/A; Katlheen Rodríguez; Carlos Valverde; Docente y Compañeros. Recursos asignados a actividades de comunicaciones. - Personal: Como única integrante actuaré como responsable de la generación, edición y envío de todas las comunicaciones del proyecto. - Herramientas y Software: - Microsoft Word (para la redacción de informes). - Discord (para la comunicación técnica asincrónica e informal). - Plataforma Institucional AVA (para la carga de entregables y visualización en foros). - Grabador de Pantalla / Teams (para la captura y edición de los videos demostrativos requeridos en las fases finales). Diagrama de Flujo de Información.

| PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividades / Tareas | Descripción Actividades / Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Entregable | Observaciones |
| Fase 1: Diseño y Planificación | Definición del alcance, arquitectura, riesgos y cronograma del proyecto. | Word, PC. | 3 Semanas (Semana 1 a 3) | Katlheen Rodríguez | Documento Sumativa 1. | Ajustar el alcance según feedback del profesor. |
| Fase 2: Configuración Entornos | Configuración de Docker, GitHub Actions y Base de Datos. | Docker, Git, Azure for Students. | 1 Semana (Semana 4) | Katlheen Rodríguez | Repositorio CI/CD funcional. | Riesgo de demoras en accesos a la nube. |
| Fase 3: Desarrollo Backend | Construcción de los microservicios en .NET Core y BFF con GraphQL. | Visual Studio, .NET Core. | 2 Semanas (Semana 5 y 6) | Katlheen Rodríguez | APIs operativas y probadas. | Aplicar pruebas unitarias. |
| Fase 4: Integración IA (RAG) | Conexión con Azure OpenAI y configuración de funciones asincrónicas y colas. | Azure OpenAI, Azure Functions. | 1 Semana (Semana 7) | Katlheen Rodríguez | Módulo de chat operativo. | Usar solo datos sintéticos o públicos. |
| Fase 5: MVP y Sumativa 2 | Integración final del software al 80% y grabación de demostración en video. | Entorno de Pre-Producción, Grabador de pantalla. | 1 Semana (Semana 8) | Katlheen Rodríguez | Software MVP y Video (Sumativa 2). | Entregar producto funcional al 80%. |
| Fase 6: Cierre y Presentación | Corrección de errores finales y entrega de la demo completa. | Software 100% completado. | 1 Semana (Semana 9) | Katlheen Rodríguez | Presentación Final en Video. | Demostración final del sistema completo. |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.