Semana 9

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta EFT

| Nombre estudiante: Katlheen Valeska Rodriguez Garcia |  |
| --- | --- |
| Asignatura: Taller Aplicado De Software | Carrera: Ingeniería en Desarrollo de Software |
| Profesor: Carlos Ignacio Valverde Olivares | Fecha: 19-07-2026 |

# Descripción de la actividad

Esta semana se llevará a cabo la evaluación final transversal de la asignatura. Deberás entregar el proyecto que han desarrollado desde la semana 1 hasta la semana 8, incluyendo los ajustes y mejoras solicitados durante el proceso. Además, elaborarás una presentación para explicar el desarrollo del proyecto, siendo una excelente oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido.

## Instrucciones específicas

A continuación, deberás detallar los aspectos principales de tu proyecto, los cuales se desarrollaron durante el bimestre. Deberás completar la información que aparece a continuación más los archivos solicitados como evidencia de tu proyecto.

Sigue las siguientes recomendaciones para cada uno de ellos.

- Definición del Proyecto: Deberás responder en este formato de respuesta.

- Desarrollo del sistema: Un Zip que contenga todos los archivos del desarrollo.

- Presentación: PPT que resuma los elementos clave del proyecto.

Importante Tanto el formato de respuesta como las imágenes deberás guardarlas en un Zip y adjuntarlo en la plataforma, tal como se indicó en la Introducción de la semana.

Copia y pega a continuación todo lo desarrollado durante las 8 semanas, aplicando los comentarios y mejoras realizadas por tu docente.

### 1. Definición del proyecto

| 1. Nombre del proyecto | Plataforma de Contact Center Inteligente con Arquitectura RAG. |
| --- | --- |

2. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en una plataforma web nativa en la nube estructurada bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS), orientada a optimizar las operaciones de los centros de atención al cliente (Contact Centers). El sistema implementa una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation) integrando el LLM Gemini. Permite ingerir documentaciones corporativas y operativas, almacenando sus representaciones matemáticas (embeddings) en una base de datos PostgreSQL utilizando la extensión pgvector. A través de una interfaz desarrollada en React y Vite, los agentes realizan consultas en lenguaje natural, peticiones que son canalizadas por un Backend for Frontend (BFF) en GraphQL hacia microservicios en ASP.NET Core (Core API y Chat API). Las tareas de alto consumo, como la fragmentación de documentos, son procesadas de forma asíncrona mediante un Worker Service y colas de RabbitMQ. El sistema contempla los roles de SuperAdmin, CompanyAdmin y Agent, gestionados de forma segura mediante Auth0. La infraestructura completa se despliega en una instancia de AWS EC2, orquestada mediante Docker Compose y expuesta mediante el servidor Caddy.

3. Fundamentación Proyecto

| Relevancia del proyecto | En el entorno de la atención al cliente, un desafío persistente es la latencia que experimentan los agentes al buscar procedimientos técnicos dentro de manuales corporativos extensos. Esta búsqueda manual prolonga el Tiempo Medio de Operación (TMO) y afecta los niveles de servicio. El proyecto aborda este problema integrando Inteligencia Artificial bajo el esquema RAG. El aporte principal para las organizaciones es la reducción del tiempo necesario para obtener respuestas precisas frente a consultas complejas, procesando la información de manera local y aislada mediante pgvector, lo que preserva la confidencialidad de los datos empresariales. El proyecto impacta directamente a los departamentos de operaciones tecnológicas y agencias BPO. Tabla de Homologación (Estado del Arte): Criterio de Comparación; Solución Tradicional; Chatbots Convencionales; Plataforma RAG (Propuesta). Tiempo de búsqueda; Alto (lectura manual).; Bajo (solo flujos predefinidos).; Inmediato mediante búsqueda vectorial.. Comprensión de contexto; Inexistente.; Limitada a reglas específicas.; Alta, interpreta lenguaje natural con Gemini.. Facilidad de actualización; Baja, requiere reentrenamiento humano.; Baja, requiere reprogramar lógicas.; Adecuada, requiere solo indexar el PDF.. Aplicación de la respuesta; Baja, requiere extracción manual.; Media, menú cerrado.; Alta, guía adaptada generada por IA.. |
| --- | --- |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto | El proyecto es factible técnica y operativamente en el plazo académico establecido gracias a la implementación de tecnologías de código abierto y servicios cloud con capas gratuitas (AWS Educate, Gemini API). El uso de Docker Compose permite empaquetar los microservicios (ASP.NET Core), la base de datos (PostgreSQL) y el gestor de colas (RabbitMQ) en contenedores, estandarizando el entorno de ejecución y mitigando problemas de compatibilidad. Además, la adopción de GitHub Actions facilita la integración continua, reduciendo la carga de pruebas manuales y optimizando los tiempos de desarrollo. |
| Mercado Objetivo | El mercado objetivo comprende empresas del sector BPO, mesas de ayuda (Service Desk) y departamentos internos de Customer Experience en empresas medianas y grandes que gestionen un alto volumen de transacciones complejas. Empresas de telecomunicaciones, banca, salud, retail y organizaciones que administren grandes volúmenes de documentación operativa. El perfil de cliente ideal se centra en directores de operaciones y gerentes de TI orientados a mejorar los indicadores de eficiencia resolutiva (FCR) y disminuir costos operativos. |

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivo general y específicos del proyecto. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web estructurada bajo una arquitectura de microservicios e Inteligencia Artificial (RAG), utilizando procesamiento de lenguaje natural para automatizar la consulta de documentación operativa en centros de contacto, reduciendo los tiempos de respuesta de los agentes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar la arquitectura frontend utilizando React y Vite, orquestando las consultas mediante un Backend for Frontend (BFF) en GraphQL. 2. Construir los microservicios backend (Core API y Chat API) utilizando ASP.NET Core, integrando Auth0 para el control de acceso de los roles. 3. Implementar un motor de búsqueda semántica con PostgreSQL y pgvector, acoplado al modelo de lenguaje Gemini bajo el patrón RAG. 4. Desarrollar un Worker Service orientado a eventos utilizando RabbitMQ para el procesamiento asíncrono y fragmentación de documentos. 5. Configurar el despliegue del sistema utilizando contenedores mediante Docker Compose en AWS EC2, con entrega continua vía GitHub Actions. |

5. Descripción de la Metodología

Se aplica un marco de trabajo basado en la metodología ágil Scrum, adaptado para desarrollo individual. El proceso se organiza en ciclos cortos (sprints) de una a dos semanas de duración, apoyados en herramientas de control (tableros Kanban) para la priorización del Backlog. Las funciones de Ingeniería de Requerimientos, Desarrollo Full-Stack, QA y Arquitectura Cloud son asumidas por la desarrolladora del proyecto, asegurando consistencia desde el diseño hasta el despliegue en AWS.

6. Tecnologías a utilizar

• Frontend: React y Vite para la construcción interactiva de la interfaz web. • Backend for Frontend (BFF): GraphQL para la gestión eficiente y unificada de las consultas HTTP. • Backend y APIs: ASP.NET Core (Core API y Chat API) para gestionar la lógica empresarial. • Procesamiento en segundo plano: Worker Service implementado en .NET. • Autenticación y Seguridad: Auth0 (Identity Provider) para la gestión segura de tokens JWT. • Base de Datos: PostgreSQL para almacenamiento relacional y la extensión pgvector para el guardado de embeddings matemáticos. • Mensajería y Colas: RabbitMQ para facilitar la comunicación asíncrona entre microservicios. • Inteligencia Artificial: Modelo de lenguaje Gemini para la generación de embeddings y estructuración de respuestas naturales. • Despliegue e Infraestructura: Docker Compose, AWS EC2 y servidor proxy Caddy. • CI/CD: GitHub Actions para la automatización del ciclo de vida del código.

7. Arquitectura

El sistema se fundamenta en un patrón arquitectónico de microservicios orientados a eventos, diseñado específicamente para manejar cargas de lectura vectorial de manera eficiente y escalable. Capa de Presentación: Conformada por una aplicación web (SPA) desarrollada en React + Vite. Los agentes y administradores acceden a módulos diferenciados basados en su rol (SuperAdmin, CompanyAdmin, Agent). Capa de Integración y BFF: Se implementó un Backend for Frontend con GraphQL, el cual unifica las peticiones originadas desde el cliente web, optimizando la transferencia de datos y evitando el sobre-aprovisionamiento (over-fetching) o la carencia de datos (under-fetching) de las APIs subyacentes. Capa de Microservicios: Se estructura en dos servicios principales en ASP.NET Core: 'Core API', encargada del mantenimiento de entidades, gestión de usuarios e indexación de metadatos; y 'Chat API', que gestiona la lógica conversacional del esquema RAG. Capa de Procesamiento Asíncrono: Para evitar latencias en la interfaz del usuario durante la carga de documentos pesados, el sistema utiliza RabbitMQ como bus de mensajes. Un 'Worker Service' independiente consume las tareas de esta cola, procediendo a la extracción del texto, la fragmentación (chunking) del contenido y la solicitud de los vectores matemáticos al modelo Gemini. Capa de Datos: Operada por PostgreSQL, combinando almacenamiento relacional tradicional con las capacidades de la extensión pgvector. Esta dualidad permite vincular a cada cliente con su base de conocimiento privada, ejecutando consultas de similitud vectorial mediante pgvector directamente en el nivel de base de datos sin extraer masivamente los registros. Capa de Seguridad y Despliegue: El proveedor de identidad Auth0 emite y valida los tokens JWT en todas las capas del sistema. La arquitectura completa está contenerizada y operada bajo Docker Compose dentro de una instancia Elastic Compute Cloud (EC2) de AWS. Las peticiones externas son gestionadas mediante el servidor web Caddy, el cual funciona como proxy inverso y administrador automático de certificados SSL.

8. Planes

Plan de Calidad: La calidad del sistema fue verificada mediante compilaciones automatizadas, pruebas unitarias y pruebas de integración gestionadas a través de GitHub Actions. Se llevó a cabo una auditoría de dependencias NuGet, auditoría npm y una rigurosa revisión de vulnerabilidades, procediendo con la corrección de dependencias como AutoMapper y Microsoft.SemanticKernel. Posteriormente se verificó un Build Release exitoso, validando un total de 131 pruebas automatizadas con un resultado de 131 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas. Finalmente, la auditoría final cerró sin vulnerabilidades reportadas. Plan de Pruebas: El enfoque de pruebas consta de tres niveles. Pruebas Unitarias (xUnit) enfocadas en la cobertura de los controladores de ASP.NET Core. Pruebas de Integración y API mediante colecciones en Postman para validar la estructura de las consultas GraphQL y el enrutamiento de Auth0. Por último, Pruebas Funcionales sobre la aplicación React y el entorno RAG para validar flujos de trabajo asíncronos y la resiliencia de las colas de RabbitMQ ante la carga simultánea de múltiples documentos. Como resultado de las validaciones realizadas durante la etapa final del proyecto, se ejecutaron 131 pruebas automatizadas, obteniéndose 131 pruebas aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas. Estas fueron complementadas mediante pruebas funcionales, pruebas de integración y validaciones manuales sobre la arquitectura RAG, autenticación, procesamiento documental y despliegue. Plan de Riesgos: Se detectan como riesgos tecnológicos primarios las limitaciones de cuotas de las APIs externas (Gemini) y el consumo de recursos (CPU/RAM) en la capa gratuita de AWS EC2. El plan de respuesta mitiga estos impactos mediante la configuración de políticas de reintento en el Worker Service, la limitación en el tamaño del chunking documental y la definición estricta de límites de memoria en los servicios declarados dentro del archivo docker-compose.yml. Plan de Comunicaciones: Las comunicaciones del proyecto hacia los patrocinadores académicos se estructuraron formalmente mediante los hitos documentales fijados por la rúbrica (Semanas 3, 8 y 9) y videos demostrativos que visibilizaron la interacción en el entorno AWS. Las alertas sobre bloqueos técnicos o dependencias arquitectónicas se gestionaron asincrónicamente mediante reportes o plataformas de mensajería acordadas.

9. Plan de trabajo

| Nombre de Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Entregable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diseño de Arquitectura | Definición de microservicios, bases de datos vectorial y modelo RAG. | Draw.io, Documentación | 1 Semana | Katlheen R. | Diagrama de Arquitectura | Alineamiento con los objetivos de Contact Center. |
| 2. Configuración Infraestructura | Despliegue de PostgreSQL, pgvector, RabbitMQ y Caddy en AWS. | AWS EC2, Docker Compose | 1 Semana | Katlheen R. | Archivo docker-compose.yml | Ajustes en los límites de memoria requeridos. |
| 3. Desarrollo Backend API | Implementación de ASP.NET Core APIs (Core/Chat) y Worker Service. | Visual Studio, C# | 2 Semanas | Katlheen R. | Repositorio Backend | Complejidad en la publicación y suscripción de RabbitMQ. |
| 4. Implementación BFF y Seguridad | Construcción del esquema GraphQL e integración del flujo Auth0. | Node.js, Auth0 | 1 Semana | Katlheen R. | Endpoint GraphQL seguro | Gestión adecuada de la persistencia de los tokens JWT. |
| 5. Desarrollo Frontend | Construcción de interfaz de usuarios y administración en React + Vite. | VS Code, React | 1.5 Semanas | Katlheen R. | Repositorio Frontend | Manejo del estado global de las conversaciones. |
| 6. Integración Motor RAG IA | Conexión con Gemini API, chunking y almacenamiento en pgvector. | Gemini LLM, pgvector | 1.5 Semanas | Katlheen R. | Búsqueda semántica | Se requiere afinar los prompts técnicos. |
| 7. Integración CI/CD y Pruebas | Configuración de pipelines en GitHub Actions y validación final. | GitHub Actions | 1 Semana | Katlheen R. | Plataforma desplegada y validada en AWS EC2 | Monitoreo de logs en EC2 para asegurar el despliegue. |

10. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Repositorio GitHub | Contiene el código fuente del Frontend, Backend (.NET), Worker y flujos de CI/CD. | Respalda la construcción técnica y la gestión de configuración. |
| Final | Archivos de Infraestructura | Configuraciones de Docker Compose y Caddyfile empleadas en AWS EC2. | Demuestra el dominio en orquestación y despliegue Cloud. |
| Final | Documentación Técnica | Diagramas de arquitectura, modelos de base de datos y diseño del RAG. | Evidencia el análisis y fundamentación técnica del sistema. |
| Final | Logs de Pruebas Unitarias | Resultados de las pruebas en xUnit integradas en el pipeline de GitHub. | Asegura la estabilidad y calidad de la lógica de los servicios. |
| Final | Video Demostrativo del Sistema | Grabación de la aplicación ejecutando la extracción y chat RAG en la nube. | Soporte visual del funcionamiento integral frente al negocio. |
| Final | Auditoría de Seguridad | Resultados de auditorías NuGet y revisión de dependencias del proyecto. | Evidencia la detección, corrección y validación de vulnerabilidades durante la etapa final del desarrollo. |

2.Desarrollo del proyecto

Deberás entregar todas las evidencias del proyecto. Genera un ZIP con ellos y guárdalos con el nombre: Desarrollo_proyecto_grupoX_semana_9. Dentro del archivo comprimido deberá tener la siguiente estructura:

| # Nombre del proyecto | # Indicar el nombre del proyecto, el cuál debe ser representativo y descriptivo con su enfoque. |
| --- | --- |
| # Presentación del proyecto | # Archivo PPT con la síntesis ejecutiva. |
| # Evidencias de Documentación | # Manuales técnicos, diagramas y diseño de arquitectura. |
| # Presentación del sistema | https://contactcenter.32.192.140.199.nip.io/ |
| # Base de datos | # Scripts DDL de PostgreSQL e instrucciones pgvector. |
| # Aplicación | # Repositorios clonados, Dockerfiles y archivos de configuración para el despliegue. |

Link con información del proyecto

https://github.com/kvrodriguezg/contactcenter-ai

Link con acceso al sistema

https://contactcenter.32.192.140.199.nip.io/

El sistema fue desplegado, configurado y validado de manera exitosa en una instancia de computación AWS EC2 mediante Docker Compose y expuesto con Caddy para fines académicos. Debido al modelo temporal de los créditos educativos en la nube, el entorno productivo puede encontrarse inactivo. La evidencia funcional y el comportamiento de la aplicación han sido registrados detalladamente en el Video Demostrativo incluido.

# Presentación

Deberán considerar los siguientes puntos para la presentación final:

- Deberán elaborar un PPT que resuma cada uno de los puntos tratados y que represente de mejor manera el proyecto desarrollado.

- Contarán con 15 minutos para presentar el proyecto.

- Los participantes deberán ser parte de la presentación de manera equitativa. En este punto, ambos estudiantes deberán estar de manera visible en la grabación para asegurar identidad.

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.